# Retrospektive - YourChoice

Name: Tobin Choinowski

Team: Backend (Leiter)

### Planung

|  |  |
| --- | --- |
| Positiv | Negativ |
| * Mehr Zeit für die Planung * Mehr Fachwissen, im Vergleich zum letzten Jahr * Mehr Freiheit, da Leiter des Backend | Es musste sehr viel alleine geplant werden, da Fachwissen nicht überall gleich ist. |

### Umfang

|  |  |
| --- | --- |
| Positiv | Negativ |
| Gute Verteilung von Backend und Frontend | Mancher Umfang/Probleme hat sich erst später raus kristallisiert, da die Aufgabe anfangs nicht ganz geklärt war. |

### Arbeitsteilung

|  |  |
| --- | --- |
| Positiv | Negativ |
| Positiv ist schwer zu bewerten, da die Aufgaben von mir verteilt wurden. Trotzdem wurden die Aufgaben immer gut angenommen. | Da das Fachwissen nicht überall gleich ist und die Aufgabe immer so vorbereitet wird, dass sie jeder Umsetzten kann, hat dies zu einem deutlichen Mehraufwand geführt (Vorbereiten, Kontrollieren, Nachbearbeiten, selbst noch Aufgaben übernehmen) |

### Arbeitsweise

|  |  |
| --- | --- |
| Positiv | Negativ |
| * Die Motivation der anderen. * Bereitschaft sich neues anzueignen | Späte Rückmeldung bei Probleme (als Verbesserung für mich, nächstes mal mehr nachfragen) |

### Tools

|  |  |
| --- | --- |
| Positiv | Negativ |
| Komplette Zufriedenheit mit den Tools (da sie selbst ausgesucht wurden) |  |

### Motivation

|  |  |
| --- | --- |
| Positiv | Negativ |
| Es muss auf jeden Fall Positiv anerkannt werden, dass die Aufgaben immer früh bearbeitet wurden. |  |

### Lessons Learned

Keine Leiter mehr sein. Da mir das Programmieren am meisten Spaß macht und gut liegt, möchte ich mich darauf auch am meisten konzentrieren. Allerdings, sobald man Leiter von was ist, muss man sich um so viel mehr Aufgaben kümmern und kommt daher weniger zum programmieren.