Retrospektive - YourChoice

Name: Katharina Schwab

Team: Backend

### Planung

|  |  |
| --- | --- |
| Positiv | Negativ |
|  | Hardwarerecherche zu spät |

### Umfang

|  |  |
| --- | --- |
| Positiv | Negativ |
| Angemessen |  |

### Arbeitsteilung

|  |  |
| --- | --- |
| Positiv | Negativ |
| Es wurde versucht den Teammitgliederen Arbeitspakete nach ihren Kenntnissen und Fähigkeiten zuzuteilen. | Manche APs waren mMn nicht ausreichend durchdacht. |

### Arbeitsweise

|  |  |
| --- | --- |
| Positiv | Negativ |
|  | Verteiltes Arbeiten entspricht nicht meinem Lernstand. Dies hat alle Aufgaben, bei denen Fragen aufgetreten sind, erschwert.  Des weiteren habe ich einen anderen Arbeitsrhythmus als andere Studenten und bin damit immer wieder in Situationen gekommen, in den ich auf Teammitglieder, bzw. deren Antworten warten musste, was dazu führte, dass mein Plan für einen Arbeitstag umgeworfen werden musste und sich die Arbeitszeit ungünstig verschoben hat. |

### Tools

|  |  |
| --- | --- |
| Positiv | Negativ |
| Es wurde sehr schön in die aufgebaute Toolchain eingeführt. Diese hat auch sehr gut funktioniert. | PHP werde ich ab nun meiden. |

### Motivation

|  |  |
| --- | --- |
| Positiv | Negativ |
| Es kam nicht zu offenen Streitereien. | Für mich fühlte ich es sich so an, dass das Projekt bei den meisten eine nervige Nebensache war. Meine persönliche Motivation war nach wenigen Wochen dahin, da sich immer wieder mit Arbeiten, die unter meinen Qualitätsansprüchen ausgeführt worden sind, konfrontiert war. |

### Lessons Learned

### - kein reines remote-Arbeiten (direkter Ansprechpartner fehlt, Kommunikation wird erschwert)

### - PHP ist nicht meins

### -Postman ist ein schönes Werkzeug

### - im Real life sind Machbarkeitsstudien/ rapid prototyping etc. eine sehr wichtige und sinnvolle Sache