Arbeitspakete Übersicht II

**Arbeitspaket Bearbeiter Fortschritt**

Use-Cases überarbeiten MK, KS, JK 80%

Projektplan Arbeitspakete eintragen TB 0%

Arbeitspakete Frontend JH, JK, MK, TB 75%

Mockups ? 0%

Traceability Map KS 0%

Mastertestplan LG 0%

Umfeld des Kunden überarbeiten CS, LG 0%

Akzeptanzkriterien überarbeiten JW 0%

Glossar überarbeiten JH 0%

DB Schema überarbeiten TC 85%

Lastenheft überarbeiten Alle 75%

Fällig am: 06.12.2017

Verantwortlich für Inhalt: Josua Weber (PL)

JW = Josua Weber

KS = Katharina Schwab

TC = Tobin Choinowski

AG = Anastastia Galperin

TB = Tarik Bozdemir

CS = Carmen Schmider

JH = Jonas Hauß

JK = Jonas Kirchhofer

LG = Lukas God

MK = Matthias Kaiser