Arbeitspakete Übersicht III

**Arbeitspaket Bearbeiter Fortschritt**

Arbeitspakete Frontend sammeln Frontendteam 20%

& ausarbeiten => wurde nicht wie besprochen erstellt

Vorlage zum Erstellen war vorhanden

Arbeitspakete Backend sammeln Backendteam 40%

& ausarbeiten => wurde nicht wie besprochen erstellt

Vorlage zum Erstellen war vorhanden

Mastertestplan Tests eintragen LG 0%

Storyboards erstellen JK, MK 70%

GUI Prototyp erstellen JH, JK, MK 50%

Mockups aktualisieren JK, MK 100%

Projektplan aktualisieren TB 100%

Systemtest anpassen AG 100%

Akzeptanztest KS 100%

Integrationstests TC, CS 85%

Traceabilitymap aktualisieren KS 99%

Lastenheft mit Alle 100%

Kundenwünschen anpassen

Projektcharter anpassen TC 100%

An Kundenwünsche

Pflichtenheft erstellen JW 100%

Fällig am: 17.12.2017 – Wenn 0% angegeben sind wurde Aufgabe nicht erfüllt oder angefangen.

Verantwortlich für Inhalt: Josua Weber (PL)

JW = Josua Weber

KS = Katharina Schwab (Backend)

TC = Tobin Choinowski (Backend)

AG = Anastastia Galperin (Backend)

TB = Tarik Bozdemir (Frontend)

CS = Carmen Schmider (Backend)

JH = Jonas Hauß (Frontend)

JK = Jonas Kirchhofer (Frontend)

LG = Lukas God (Backend)

MK = Matthias Kaiser (Frontend)

Abkürzungen

Fr = Frontendteam

Ba = Backendteam