Autor: Katharina Schwab

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Änderung | Datum | Versionsnummer |
| Erstellen, MainAP | 27.12.2017 | 1.0 |
|  |  |  |

Tests

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Main Task** | **Sub Task** | **Estimated Time** |
| Integrationstest | Durchführen, Bugs notieren (min. 2 Personen) | 8h |
|  | Bugs ein- und zuordnen | 3h |
|  | Bugs an Coder weiterreichen (PL) | 3h |
| Akzeptanztest | Durchführen, Fehler notieren (min. 3 Personen) | 12h |
|  | Fehler ein- und zuordnen | 5h |
|  | Fehler weiterreichen (PL) | 5h |
| Unit-Tests | Durchführen | 2h |
|  | Bugs weiterleiten | 2h |
| Additional Tasks | Bugs & Refractoring | 1h |
|  | Research | 3h |
|  |  | **44 h** |