1. Model erstellen (8x)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Main Task** | **Sub Task** | **Estimated Time** |
| Diagramm erstellen |  | 3h (80%) |
| Felder erstellen | Mapping des Datentyp | 1h |
|  | Relation | 4-5h |
| Zugriffsfunktionen | Getter für alle Felder | 1-2h |
|  | Setter für alle Felder | 1-2h |
| Weitere Funktionen | Mögliche Query Funktion | 5-8h |
|  | Hilfs-/Zusatzfunktion | 5-8h |
|  | … | … |
| Additional Tasks | Bugs & Refractoring | 3-4h |
|  | Tests | 6-7h |
|  | Manual Testing | 1-2h |
|  | Code Review | 1-2h |
|  | Research | 6+h |
|  |  | **32+ h** |