Datenbank:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Main Task** | **Sub Task** | **Estimated Time** |
| Entity Model erstellen |  | 3h |
| Felder erstellen | Datentypen | 1,5h |
|  | Relationen | 1,5h |
| Zugriffsfunktionen | Getter | 2h |
|  | Setter | 2h |
| Weitere Funktionen | Query Funktion | 8h |
|  | Hilfsfunktionen | 8h |
| Additional Tasks | Bugs & Refactoring | 5h |
|  | Tests | 8h |
|  | Manuelles Testen | 1-2h |
|  | Code Review | 1-2h |
|  | Recherche | 6+h |
|  |  | **47+h** |