Einarbeitung:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Main Task** | **Sub Task** | **Estimated Time** |
| Wissensstand | Sich selber Wissen aneignen | 18h |
|  |  |  |
| Installation Software/Tools | Installation PHPStorm | 0.5h |
|  | Installation VirtualBox | 0.5h |
|  | Installation Vagrant | 0.5h |
|  | Installation/Einrichten Laravel Homestead | 5h |
| Einführungsveranstaltung | Einführung in PHPStorm | 30min |
|  | Einführung in Vagrant | 1h |
|  | Einführung in PHP | 1-2h |
|  | Einführung in Laravel / Homestead | 2h |
|  | Einrichtung des Projektes | 2h |
|  |  | **30+ h** |