Model erstellen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Main Task** | **Sub Task** | **Estimated Time** |
| Felder erstellen | Mapping des Datentyp | 1h |
|  | Relation | 1h |
| Zugriffsfunktionen | Getter für alle Felder | 2h |
|  | Setter für alle Felder | 2h |
| Weitere Funktionen | Mögliche Query Funktion | 6h |
|  | Hilfs-/Zusatzfunktion | 5h |
|  | … | … |
| Additional Tasks | Bugs & Refractoring | 3-3h |
|  | Tests | 4-5h |
|  | Manual Testing | 1-2h |
|  | Code Review | 1-2h |
|  | Research | 5+h |
|  |  | **38+ h** |