|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| blank.html | | |
| Main Task | Sub Task | Estimated Time |
| HTML-File | Header | 0.5h |
| Main | 0.5h |
| Footer | 0.5h |
| Sidebar | 2h |
| CSS-File | Responsive | 3h |
| Design | 2h |
| JS-File | --- |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| index.html extends base.html | | |
| Main Task | Sub Task | Estimated Time |
| HTML-File | "Welcome" in Header | 0.25h |
| Button "Neue Wahl erstellen" | 0.25h |
| Button "Bearbeiten" | 0.25h |
| Button "Aktivieren" | 0.25h |
| Panels | 1h each |
| CSS-File | Responsive | 1h |
| Layout | 1h |
| JS-File | newWahlleiter.click(<showNewWahlleiter><sentToAPI>) | 2h |
| Bearbeiten.click(<showBearbeitung>) |  |
| Aktivieren.click(<triggerToAPI>) | 2h |
| Logic wenn Moderator angemeldet, dann bestimmte  Funktionen, abändern | 2h |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| notuser/login.html extends base.html | | |
| Main Task | Sub Task | Estimated Time |
| HTML-File | Introduction Text | 1h |
| Form Group Username | 0.5h |
| Form Group Password | 0.5h |
| Button | 0.5h |
| CSS-File | Responsive | 1h |
| Layout | 1h |
| JS-File | Button.click(<getInputValues><sentToAPI>) | 2h |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| user/login.html extends base.html | | |
| Main Task | Sub Task | Estimated Time |
| HTML-File | Introduction Text and Img | 1h |
| „MessageBox“ Welcomer | 0.5h |
| Form Group safe Connection | 0.5h |
| Form Group Fingerprint | 0.5h |
| Form Group Authentificated | 0.5h |
| CSS-File | Responsive | 1h |
| Layout | 1h |
| JS-File | Checkbox.checked< if safely connected> | 2h |
| Checkbox.checked <if Fingerprint connected> | 2h |
| Checkbox.checked <if authentificated> | 2h |
|  | Success/Fail logged in show on html | 2h |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| user/index.html extends base.html | | |
| Main Task | Sub Task | Estimated Time |
| HTML-File | "Welcome" in Header | 0.25h |
| Panels | 1h each |
| CSS-File | Responsive | 1h |
| Layout | 1h |
| JS-File | Panel\_x.click(<showDetails>) | 1h |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| user/vote.html extends base.html | | |
| Main Task | Sub Task | Estimated Time |
| HTML-File | „Interaktiver Stimmzettel“ | 2h |
| CSS-File | Responsive | 1h |
| Layout | 1h |
| JS-File | onClick events | 0.5h each |
| getDataFromAPI | 0.5h |