| Projekt | Kunden | Anforderungen | Abnahmekriterien | Endergebnisse | Reviews |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| yourChoice | Zahler: Gemeinde, Wahlkreis, Staat  User: Wahlberechtigte, Staat, Wahlkreis, Gemeinde | * generisch * von einem PC aus wählen mit Fingerabdrucksensor * Rollen * Absicherung gegen Missbrauch * Auswertung, Statistik * Backupsystem * Bestätigung, dass Stimme entgegengenommen wurde * Ein Server für Bundestags-/Europawahl * Ein Server für jedes Bundesland | 100% Sicherheit  Anonymität  einmalige Wahl pro Wahl  doppelte Bestätigung  Backupsystem in 2 min verfügbar | - Webapp  - DB  - Authentifizierung | * Team: wöchentlich * Sponsor: 15- tägig * Team + Sponsor: * monatlich |

| Projektrisiken | Produktrisiken | Phasen | Prioritäten | Andere Grenzen | Klassifizierung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * fehlende Disziplin * falsche Planung * neue Tools * fehlende Kommunikation * Zulieferer wg. Hardware | * Ausfall Device bei User * Ausfall der Website * Datenmanipulation * falsche Identifizierung des Wählers * Datenverlust | V- Modell (bis Akzeptanztest) | L O A  K x  Z x  I x | persönliches Wissen  Server muss gestellt werden  Hardware gekauft  Zeit | Größe: 10er Team  Dauer: 8 Monate  Risiko: groß  Profit: mittel  Cash Flow: langfristig  Technologie: mittel  Erfahrung: neu, aber teilweise vorhanden  Projekt: teildefiniert |