## Slide 1
Nummer | Res-02 | 
Beschreibung | Ausfall von Teammitgliedern während dem Projekt (Krankheit...) | 
Wahrscheinlichkeit | 2 | 6
Auswirkung | 3 | 
Behandlung und Kontrolle | Längere Arbeitszeiten pro Person, personelle Ressourcen umverteilen | 
Hinweise Status |  | 
Termin / Nächster Schritt |  | 
Nummer | Pla-01 | 
Beschreibung | Falsch kalkulierter Zeitplan | 
Wahrscheinlichkeit | 2 | 6
Auswirkung | 3 | 
Behandlung und Kontrolle | Nachschätzung durch Projektleiter, genug Puffer einplanen | 
Hinweise Status |  | 
Termin / Nächster Schritt |  | 

## Slide 2
Nummer | Pla-02 | 
Beschreibung | Unterschätzter Aufwand der Implementierung | 
Wahrscheinlichkeit | 3 | 9
Auswirkung | 3 | 
Behandlung und Kontrolle | Übergreifende Analysephase, ordentliche Planung, Pufferzone | 
Hinweise Status |  | 
Termin / Nächster Schritt |  | 
Nummer | Pla-04 | 
Beschreibung | Unzureichende und zu wenige Tests | 
Wahrscheinlichkeit | 3 | 9
Auswirkung | 3 | 
Behandlung und Kontrolle | Testdriven implementation, Tools zur Testabdeckung | 
Hinweise Status |  | 
Termin / Nächster Schritt |  | 

## Slide 3
Nummer | Tec-01 | 
Beschreibung | neue und zu viele Tools | 
Wahrscheinlichkeit | 2 | 6
Auswirkung | 3 | 
Behandlung und Kontrolle | Gute Tutorials, wenige Tools | 
Hinweise Status |  | 
Termin / Nächster Schritt |  |